ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на технологическое направление в рамках Постановления Правительства РФ № 1312

«Разработка колесных транспортных средств класса B, оснащенных интеллектуальной (беспилотной) системой управления, взаимодействия с дорожной инфраструктурой и участниками дорожного движения».

- Роль и место проекта в решении стоящих задач в сфере государственных интересов.

Ужесточение законодательства в части транспортной и экологической безопасности, а также требований к топливной экономичности транспортных средств, является приоритетным для Российской Федерации.  В стратегии развития автомобильной промышленности РФ на период до 2020 года (Приказ Минпромторга России от 27.12.2013 г. № 2155) особое внимание уделено развитию новых технологий в автомобилестроении в кратко- и среднесрочной перспективе, которое будет связано с решением основных проблем: безопасность, экология, энерго- и ресурсосбережение в полном жизненном цикле автотранспортных средств (АТС).

Развитие работ в этих направлениях отражает интересы государства по производству конкурентоспособной продукции, востребованной потребителями. Международный опыт работ по повышению безопасности, снижения токсичности и расхода топлива, и, как следствие, повышения энергоэффективности, свидетельствует о приоритетности разработок по созданию беспилотных ТС. В настоящее время лидерами по созданию «беспилотных» легковых и грузопассажирских АТС (далее БАС) являются ведущие автопроизводители США, Германии, Японии, Великобритании (фирмы «Дженерал Моторз», «Форд», «Даймлер», «Фольксваген», «БМВ», «Вольво», «Кадиллак» и др.).  За рубежом в настоящее время  массово производятся беспилотные машины сельскохозяйственного назначения (тракторы, комбайны и т.д. – десятки тысяч их эксплуатируется в странах Америки и Европы), роботизированные автопогрузчики эксплуатируются в складских помещениях, гаражах, цехах и в других производственных и промышленных помещениях. В Европе и США организована опытная эксплуатация беспилотной горно-транспортной техники в 2-х карьерах, более двух десятилетий ведется разработка техники двойного назначения. Легковые БАС для эксплуатации на дорогах общего пользования, проходят опытную эксплуатацию на дорогах США, Германии, Швеции и др. стран. Их серийное производство за рубежом ожидается  с 2018-2020 годов. Новое поколение транспортных БАС позволит решить задачи повышения их технического уровня: до 2-х раз  увеличить объем выполняемых грузопассажирских перевозок (за счет работы  в любое время суток, в праздничные и выходные дни, в любых климатических и дорожных условиях). БАС исключит из производственного процесса человека и по этой причине - влияние человеческого фактора, увеличит надежность работы автомобильной техники, повысит топливную экономичность АТС и уменьшить выброс вредных веществ и парниковых газов в атмосферу, а также повысит безопасность дорожного движения (снижения числа ДТП травм и смертей).

В России работы по созданию «беспилотных» АТС ведутся крайне низкими темпами и наметилось серьезное отставание в сравнении с зарубежными разработками. По этой причине разработка сложнейших интеллектуальных базовых систем управления, технического зрения, алгоритмов управления движением, программного обеспечения и приводов управления  автоматически управляемых «беспилотных» грузопассажирских АТС, предназначенных особенно для эксплуатации на дорогах общего пользования, крайне актуальна и является основой для создания перспективных легковых, грузопассажирских БАС гражданского и военного назначения.

По оценкам международных экспертов и ведущих производителей АТС применение БАС позволит существенно сократить количество дорожно-транспортных проишествий, погибшего и раненого в них населения, что для Российской Федерации является крайне важным - в 2013 г. произошло более 62 тысяч наездов на пешеходов, в которых пострадало 19 324 человека.

Анализ  рынка потребления в 2018-2020 годах подтверждает несомненный спрос на робототехнику, включая транспортную. При этом Россия может остаться чистым импортёром.

В настоящее время по предложению Президента Российской Федерации прорабатываются вопросы и готовятся законодательные планы по созданию робототехники гражданского и военного назначения. При этом мировые тенденции в использовании легковых АТС ведут к постепенному замещению их беспилотными АТС.

Разработка колесных транспортных средств класса B, оснащенных интеллектуальными (беспилотными) системами управления, взаимодействия с дорожной инфраструктурой и участниками дорожного движения, позволяет решить указанные задачи за счёт создания базовых интеллектуальных систем управления, технического зрения, алгоритмов управления движением, программного обеспечения и приводов управления для БАС.

Указанные разработки и изготовление на их основе уже в среднесрочной перспективе позволит:

- повысить топливную экономичность АТС, уменьшить выброс вредных веществ и парниковых газов в атмосферу, повысить безопасность дорожного движения;

- обеспечить повышение до 2-х и более раз производительность грузопассажирских перевозок;

-   увеличить надежность работы автомобильной техники;

-   получить конкурентоспособную импортозаменяющую продукцию;

- значительно снизить трудоемкость и стоимость изготовления за счёт применения интеллектуальных систем по сравнению с действующими аналогами;

- обеспечить применение конструктивных и технологических параметров изготовления для грузопассажирских АТС всех типоразмеров различных областей применения;

- на основе полученного задела создать новое поколение транспортных средств.

- Цели и задачи

  - Цели

Разработка  колесного транспортного средства класса В с интеллектуальной (беспилотной) системой управления, взаимодействующей с дорожной инфраструктурой и участниками дорожного движения.

Разработка   интеллектуальной (беспилотной) системы управления БАС.

Разработка системы технического зрения БАС.

Разработка системы точного позиционирования БАС на дорогах общего пользования.

Разработка систем управления, взаимодействующих с дорожной инфраструктурой и участниками дорожного движения.

  - Задачи

Анализ действующих и перспективных международных технических требований: фонда Регламентов и Директив ЕС, нормативной правовой документации стран АТЭС, проектов Правил ООН, Глобальных технических правил ООН и Предписаний ООН 
и поправок к ним, рассматриваемых на сессиях Всемирного форума для согласования Правил в области автотранспортных средств (WP.29) КВТ ЕЭК ООН и шести рабочих групп Всемирного форума WP.29 
в рамках Женевского Соглашения 1958 г., Глобального Соглашения 1998 г. и Венского Соглашения 1997 г., а также тенденций развития нормативной правовой базы в отношении автотранспортных средств, 
в т.ч. «беспилотных» и интеллектуальных транспортных средств.

Разработка  архитектуры и состава системы электронного беспилотного  управления движением БАС.

Разработка  архитектуры и состава системы технического зрения БАС, обеспечивающей распознавание дорожных знаков, разметки, инфраструктуры и участников дорожного движения.

Разработка принципиальной схемы и состава системы позиционирования БАС на дорогах общего пользования.

Разработка  пульта управления движением БАС.

Разработка базовых приводов управления движением БАС, включающих:

- привод рулевого управления;

- привод управления тормозной системой;

- привод газа;

- привод управления коробкой передач;

- привода управления органами световой и звуковой    сигнализации;

- системы переключения приводов с электронного на ручное управление;

- орган управления аварийной остановкой автомобиля в салоне.

Разработка программного обеспечения и алгоритмов управления беспилотным движением, взаимодействующих с дорожной инфраструктурой и участниками дорожного движения,  опытного  образца  колесного транспортного средства класса В для выполнения следующих функций:

- включение, выключение двигателя;

- разгон и торможение БАС;

- распознавание  дорожной разметки;

- распознавание базовых дорожных знаков;

- распознавание препятствий;

- движение в заданной полосе;
        - движение с задаваемой скоростью движения;

- автоматическое движение за впереди идущим автомобилем с       поддержанием скорости и дистанции до него;

- движение по записанному маршруту;

- аварийная остановка автомобиля;

- подача световой сигнализации;

- подача звуковой сигнализации.

- Требования к выполнению проекта

  - Работы, проводимые в ходе реализации проекта, должны базироваться на анализе действующих и перспективных нормативных требований, новейших достижениях в области создания и проектирования конструкции АТС, их основных узлов и агрегатов, систем технического зрения, навигации, электронных систем управления, технологий их изготовления и применения.

Предлагаемые конструкторские и технологические  решения должны быть обоснованы и подтверждены экспериментальными исследованиями. Результаты исследований должны соответствовать прогнозируемому научно-техническому уровню на период до 2020г. и должны быть конкурентоспособными по отношению к существующим и, прежде всего, зарубежным аналогам.

При реализации проекта должны быть исследованы, выбраны и обоснованы средства и методы, обеспечивающие решение поставленных задач, показана их эффективность для практического применения.

В процессе выполнения работ должны соблюдаться требования по метрологическому, методическому и информационному обеспечению, требования к активной и пассивной безопасности транспортного средства, 
по обеспечению безопасности дорожного движения, безопасности для жизни и здоровья участников дорожного движения, а также требования по охране окружающей среды.

  - В результате проекта должны быть разработаны:

Конструкторская документация на системы электронного беспилотного управления движением БАС.

Конструкторская документация на систему технического зрения БАС, обеспечивающую распознавание дорожных знаков, разметки, инфраструктуры и участников дорожного движения.

Конструкторская документация на систему позиционирования БАС на дорогах общего пользования.

Конструкторская документация на пульт управления движением БАС (рулевого управления, управления тормозной системой, управления коробкой передач, управления органами световой и звуковой сигнализации,  переключения приводов с электронного        на ручное управление, управления аварийной остановкой автомобиля в салоне).

Программное обеспечение и базовые алгоритмы управления беспилотным движением, взаимодействующих с дорожной инфраструктурой и участниками дорожного движения,  опытного  образца  колесного транспортного средства класса В для выполнения следующих функций:

- включение, выключение двигателя;

- разгон и торможение БАС;

- распознавание  дорожной разметки;

- распознавание базовых дорожных знаков;

- распознавание препятствий;

- движение в заданной полосе;
      - движение с задаваемой скоростью движения;

- автоматическое движение за впереди идущим автомобилем

с поддержанием скорости и дистанции до него;

- движение по записанному маршруту;

- аварийная остановка автомобиля;

- подача световой сигнализации;

- подача звуковой сигнализации.

Математические модели работы базовых алгоритмов управления беспилотным движением, взаимодействующих с дорожной инфраструктурой и участниками дорожного движения.

Методики лабораторных и натурных испытаний экспериментального образца БАС, его электронных систем управления, датчиков и оборудования.

Не менее двух конструктивных решений систем навигации, управления движением и технического зрения с различным обеспечением технических параметров и стоимостных характеристик.

Рабочая конструкторская документация на опытный образец перспективного колесного транспортного средства класса В с интеллектуальной (беспилотной) системой управления, взаимодействующей с дорожной инфраструктурой и участниками дорожного движения.

Предложения по разработке новых и внесению изменений в существующие требования в отношении конструкции транспортных средств, учитывающие применение интеллектуального (беспилотного) управления.

  - В ходе проекта должны быть изготовлены:

Компоненты систем навигации, управления движением и технического зрения, приводов управления движением колесного транспортного средства класса В.

Опытные образцы систем навигации, управления движением и технического зрения, приводов управления движением для применения в конструкции колесного транспортного средства класса В.

Опытный образец колесного транспортного средства класса В.

Оснастка для испытаний опытных образцов систем навигации, управления движением и технического зрения, приводов управления движением колесного транспортного средства класса В.

Модельные образцы датчиков и приводов управления для отработки характеристик по определению и распознаванию препятствий, дорожных знаков и разметки, исследования применения конструктивных и технологических элементов приводов управления движением различных модификаций.

- Технические требования.

4.1.  Состав изделия

Беспилотное колесное транспортное средство класса В

должно состоять из следующих частей:

- шасси колесного транспортного средства класса В с двигателем внутреннего сгорания(либо электродвигателем), КПП, тормоза, салоном и т.д.;

- интеллектуальная (беспилотная) система управления, взаимодействующая с дорожной инфраструктурой и участниками дорожного движения,

Интеллектуальная (беспилотная) система управления, включает:

- систему управления движением;

- систему технического зрения с датчиками (радары, видеокамеры, тепловизоры);

- систему позиционирования транспортного средства на дорогах общего пользования (средства навигации, корректирующие устройства);

- привода управления:

- привод рулевого управления;

- привод управления тормозной системой;

- привод газа;

- привод управления коробкой передач;

- привода управления органами световой и звуковой сигнализации;

- системы переключения приводов с электронного на ручное управление;

- органа управления аварийной остановкой автомобиля в салоне.

4.2.  Требования назначения.

Качественные и количественные технические характеристики систем технического зрения, управления движением, позиционирования транспортного средства на дорогах общего пользования.

Качественные и количественные технические характеристики системы технического зрения:

- Система технического зрения должна обеспечивать распознавание знаков, автомобилей, пешеходов и т.п. в оптически прозрачной среде в дневное время на дистанции достаточной для принятия решения и выполнения необходимых действий, например, для обеспечения снижения скорости или торможения до полной остановки;

- Система технического зрения должна обеспечивать распознавание знаков, выполненных и установленных в соответствии с ГОСТ Р 52289-2004 «Раздел 5 - Правила применения дорожных знаков».

- Система технического зрения должна быть оборудована средствами обнаружения препятствий: автомобилей, городского транспорта, грузового транспорта, мопедов, мотоциклов, пешеходов, крупных животных весом от 50 кг, сплошных ограждений, тротуаров.

Качественные и количественные технические характеристики системы управления движением:

- система управления движением должна обеспечивать своевременную подачу и исполнение команд управления на приводы управления автомобиля в зависимости от дорожной обстановки вокруг автомобиля;

- время реакции на дорожное событие, при котором необходимо произвести торможение, должно быть не хуже среднего времени реакции водителя;

- система управления движением должна обеспечивать плавное, безопасное и комфортное движение автомобиля.

Качественные и количественные технические характеристики системы позиционирования транспортного средства на дорогах общего пользования:

- система позиционирования транспортного средства должна обеспечивать определение местоположения автомобиля на дороге с точностью не хуже ±5 метров в ясную погоду на открытой местности, а так же относительно остальных участников движения;

- система позиционирования должна обеспечивать возможность движения по одной полосе с шириной и разметкой установленной в соответствии с ГОСТ Российской Федерации;

- система позиционирования должна включать в себя системы: спутниковой, инерциальной навигации и системы технического зрения;

- система позиционирования должна обеспечивать возможность движения по одной полосе без данных от спутниковой системы навигации в течение не менее трех минут.

Общие требования при разработке систем управления движением - по ГОСТ 24.104-85.

4.3  Необходимые требования к разрабатываемым компонентам систем  технического зрения, управления движением, позиционирования транспортного средства на дорогах общего пользования и приводов управления.

Разрабатываемые системы по токсикологическим характеристикам продуктов, выделяющихся при их переработке и применении, должны соответствовать существующим требованиям безопасности и охраны окружающей среды. При разработке указанных систем и приводов управления должен быть определён порядок утилизации отходов.

Показатели безопасности и охраны окружающей среды – по Правилам ЕЭК ООН № 15, 24, 49, 83.

Колесное транспортное средства класса В с интеллектуальной (беспилотной) системой управления, взаимодействующей с дорожной инфраструктурой и участниками дорожного движения при непосредственном контакте при температуре эксплуатации не должны оказывать вредного влияния на организм человека, обеспечивать безопасность его жизни и не причинять вреда его имуществу.

Требования к обеспечению охраны окружающей среды.

Разрабатываемое колесное транспортное средства класса В с интеллектуальной (беспилотной) системой управления, взаимодействующей с дорожной инфраструктурой и участниками дорожного движения, по выбросу вредных веществ с отработавшими газами должно соответствовать экологическому классу «Евро-5».

Требования по обеспечению охраны окружающей среды        осуществляются в соответствии с действующими нормами и нормативами Российской Федерации.

4.4 Необходимые требования к разрабатываемым конструкциям:

Габаритные размеры колесного транспортного средства класса В с интеллектуальной (беспилотной) системой управления, взаимодействующей с дорожной инфраструктурой и участниками дорожного движения, должны соответствовать аналогам и иметь оптимальные габариты при сборке. Точное определение размеров должно быть проведено на этапе проектирования.

Остальные требования для систем управления движением по ГОСТ 2.701-84.

- Этапы выполнения проекта.

| № этапа | Наименование этапа. Содержание работ по этапу | Сроки выполнения с учётом времени на сдачу этапов и работы в целом (месяц, год) |  |  | Результат (что предъявляется) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| 1 | Проектно-исследовательские работы разработки колесных транспортных средств класса B, оснащенных интеллектуальной (беспилотной) системой управления, взаимодействия с дорожной инфраструктурой и участниками дорожного движения: 1. Исследование параметров основных комплектующих и разработка архитектуры системы электронного беспилотного управления движением БАС. 2. Исследование параметров датчиков, анализ и разработка архитектуры и состава системы технического зрения БАС, обеспечивающей распознавание дорожных знаков, разметки, инфраструктуры и участников дорожного движения. 3. Исследование параметров составных частей системы позиционирования и разработка принципиальной схемы и состава системы позиционирования БАС на дорогах общего пользования. 4. Исследование механических характеристик, выбор базовых компонентов приводов управления движением БАС, включающих: - привод рулевого управления; - привод управления тормозной системой; - привод газа; - привод управления коробкой передач; - привода управления органами световой и звуковой сигнализации; - системы переключения приводов с электронного на ручное управление. - органа управления аварийной остановкой колесного транспортного средства класса В. - Определение основных типоразмеров проектируемых приводов управления, габаритных размеров, компоновочных схем их установки на транспортном средстве. | С даты подписания контракта | Январь 2015 г. |  | Научно-технический отчёт |
| 2 | 1. Разработка рабочей конструкторской документации (КД) на базовое транспортное средство класса B, оснащенного интеллектуальной (беспилотной) системой управления, взаимодействия с дорожной инфраструктурой и участниками дорожного движения: 1.1.Разработка и выпуск КД на систему электронного беспилотного управления движением БАС. 1.2. Разработка и выпуск КД на систему технического зрения БАС, обеспечивающую распознавание дорожных знаков, разметки, инфраструктуры и участников дорожного движения. 1.3. Разработка и выпуск КД на систему позиционирования БАС на дорогах общего пользования. 1.4. Выпуск отчета по результатам работ. 2. Анализ действующих и перспективных международных технических требований: фонда Регламентов и Директив ЕС, нормативной правовой документации стран АТЭС, проектов Правил ООН, Глобальных технических правил ООН и Предписаний ООН и поправок к ним, рассматриваемых на сессиях Всемирного форума для согласования Правил в области автотранспортных средств (WP.29) КВТ ЕЭК ООН и шести рабочих групп Всемирного форума WP.29 в рамках Женевского Соглашения 1958 г., Глобального Соглашения 1998 г. и Венского Соглашения 1997 г., а также тенденций развития нормативной правовой базы в отношении автотранспортных средств, в т.ч. «беспилотных» и интеллектуальных транспортных средств. | Февраль 2015г. | Июнь 2015г. | КД, ТД, отчёт. |  |
| 3 | Разработка рабочей конструкторской документации (КД) на базовое транспортное средство класса B, оснащенного интеллектуальной (беспилотной) системой управления, взаимодействия с дорожной инфраструктурой и участниками дорожного движения: 1. Разработка и выпуск КД на привода управления движением БАС, включающих: - привод рулевого управления; - привод управления тормозной системой; - привод газа; - привод управления коробкой передач; - привода управления органами световой и звуковой сигнализации; - системы переключения приводов с электронного на ручное управление. - органа управления аварийной остановкой колесного транспортного средства. 2. Разработка и выпуск КД на пульт управления движением колесного транспортного средства. 3. Разработка КД на оснастку для изготовления и испытаний изделий. 4. Разработка комплексной программы экспериментальной отработки (далее – КПЭО) и выпуск частных программ отработки систем и приводов управления движением колесного транспортного средства. 5. Отработка техпроцесса изготовления различных вариантов систем управления движением и приводов управления колесным транспортным средством в опытном производстве. 6. Изготовление макетных образцов приводов управления и проведения лабораторных испытаний. 7. Изготовление макетных образцов системы технического зрения и проведения лабораторных испытаний. Конструкторские испытания колесного транспортного средства класса В. Выпуск компоновочного чертежа на колесное транспортное средство класса В по ГОСТ 2.601-2006, ГОСТ 2.610-2006. 8. Научно-технический отчет, содержащий предложения по разработке новых и внесению изменений в существующие требования в отношении конструкции транспортных средств, учитывающие применение интеллектуального (беспилотного) управления. 9. Выпуск отчета по результатам работ. | Июль 2015г. | Декабрь 2015г. | КД, ТД, Акт изготовления макетных образцов приводов и системы технического зрения, отчёт. |  |
| 4 | Изготовление опытной партии колесных транспортных средств класса В. Автономная отработка систем управления движением и приводов управления: 1. Изготовление опытной партии колесных транспортных средств класса В. 2. Автономная отработка систем управления движением и приводов управления в соответствии с КПЭО и частными программами. | Январь 2016г. | Июнь 2016 | Опытные партии транспортных средств в кол-ве 3шт. Акт изготовления. |  |
| 5 | Проведение испытаний. Корректировка КД и ТД по результатам проведения испытаний и изготовления колесных транспортных средств класса В. Выпуск КД на колесное транспортное средство класса В. Выпуск технико-экономического обоснования производства колесного транспортного средства класса В. Подготовка технического задания (ТЗ) на проектирование технологической линии для серийного изготовления изделий. Выпуск итогового отчёта. | Июль 2016г. | Декабрь 2016 | Итоговый отчёт. Заключение на применение |  |

В ходе реализации проекта (до 2016 года) привлечение внебюджетных средств должно быть использовано в любых соотношениях как для финансового обеспечения НИОКР, так и для создания высокотехнологичного производства продукции с использованием результатов НИОКР, выполненных в рамках проекта, в том числе:

- подготовка лабораторного производственного и исследовательского комплекса, - подготовка производственных и иных помещений для проведения работ в рамках проекта,

- закупка технологического, исследовательского, испытательного, контрольно-измерительного и вспомогательного оборудования,

- проведение работ по аттестации оборудования, подтверждение соответствия продукции и производства, связанных с выполнением проекта.

6.	Требования к разрабатываемой документации.

6.1. Отчётная научно-техническая документация разрабатывается и оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 7.32-2001 «Отчёт о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления».

ОНТД выполняется компьютерным способом в двух экземплярах. Один экземпляр представляется Заказчику, второй находится у Исполнителя.

6.2. При проведении разработки изделий должна быть обеспечена их патентная чистота в соответствии с ГОСТ Р 15-011.96.

Исполнитель осуществляет необходимые работы по патентованию принципиально новых конструктивно-технологических решений, разработанных в результате выполнения данной работы.

6.3. Конструкторская документация должна соответствовать требованиям ЕСКД и ЭД – ГОСТ 2.601-2006, ГОСТ 2.610-2006.

6.4. Разработка технологической документации должна осуществляться в соответствии с требованиями ГОСТ 3.1105-84 «ЕСТД. Формы и правила оформления документов общего назначения».

6.5. Перечень представляемой документации определяется в соответствии с Методикой проведения экспертизы реализации проекта (этапов проекта).

7.	Порядок выполнения проекта.

7.1. Выполнение проекта осуществлять:

По ГОСТ 15.101-98 «Система разработки и постановки продукции на производство. Порядок  выполнения научно-исследовательских работ».

По ГОСТ 15.110-2003 «Документация отчётная научно-техническая на научно-исследовательские, аванпроекты и опытно-конструкторские работы».

По другим действующим нормативным правовым актам и нормативно-техническим документам.

7.2. Порядок сдачи и приёмки выполненных работ осуществляется в соответствии с разделом V Договора на право получения субсидий на реализацию комплексного инновационного проекта и Методикой проведения экспертизы результатов реализации проекта (этапов проекта).

8.	Целевые индикаторы и показатели.

Объём реализации инновационной продукции, которая будет создана с использованием результатов НИОКР, полученных в ходе реализации проекта, нарастающим итогом к 2020 году – 1,5 млрд. руб.

Количество разработанных технологий мирового уровня, прошедших опытную отработку – 4.

Количество полученных патентов и секретов производства (ноу-хау) - 8.

Количество вновь создаваемых высокопроизводительных рабочих мест в рамках проекта – 120.

9.	Срок выполнения работ.

Срок реализации проекта НИОКР:        2014г. - 2016г.